|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ  **HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |
|  |  | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2025* |

PHIẾU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  
(Lần: 02)

Đề tài: Xây dựng chatbot hỗ trợ giới thiệu sản phẩm sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn

Người hướng dẫn:

Họ và tên: Ngô Thanh Hùng Đơn vị: Trường Đại học Văn Lang

Sinh viên thực hiện:

Mã sinh viên: CT06N0159 Họ và tên: Lâm Quang Trí

Tiến độ thực hiện *từng* *công việc* thuộc đồ án:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Công việc thuộc đồ án | SV thực hiện | Tiến độ (%) |
| 1 | Thiết kế và xây dựng core (chatbot) | Lâm Quang Trí | 40% |
| 2 | Thiết kế và xây dựng backend (BE) của web | Lâm Quang Trí | 40% |
| 3 | Thiết kế và xây dựng frontend (FE) của web | Lâm Quang Trí | 60% |
| 4 | Thu thập dử liệu sản phẩm | Lâm Quang Trí | 0% |
| 5 | Tích hợp core với các nền tảng khác (mở rộng) | Lâm Quang Trí | 0% |
| 6 | Kiểm thử và đánh giá hiệu suất | Lâm Quang Trí | 0% |
| 7 | Triển khai hệ thống | Lâm Quang Trí | 0% |

**SINH VIÊN Ước lượng** *tổng thể* tỉ lệ công việc đồ án đã đạt được: 35%.

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Đánh giá** *tổng thể* tỉ lệ công việc đồ án đã đạt được: .......%.

Đánh giá mức độ hoàn thành *kế hoạch đồ án* đến thời điểm báo cáo:

 Chưa hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành vượt mức

Tinh thần, thái độ của sinh viên trong việc tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu và thực hiện ĐATN trong thời gian qua:

 Tích cực  Vừa phải  Rất thụ động

Các ý kiến đề xuất với Khoa CNTT & ATTT (nếu có):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  *(NHD ký, ghi rõ họ tên)* |  | **SINH VIÊN**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |
|  |  |  |